Projekt umowy załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa Nr ZP…………

zawarta w dniu ………  w Rudniku

pomiędzy :

Gminą Rudnik mającą siedzibę w Rudniku ul. Kozielska1, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy -  mgr inż.  Dominika Koniecznego,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………. -  ………………………………………

1. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …….., zgodnie z Ustawą 	Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 	późn. zm.).

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego pod nazwą TERMOIZOLACJA BUDYNKU OGÓLNO – UŻYTKOWEGO, WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI I OGRZEWANIA ZLOKALIZOWANEGO W RUDNIKU PRZY UL.GAWLINY 2.

- Zakres rzeczowy robót określają:

- przedmiary robót dla branży:

- budowlanej,

- instalacyjnej

które stanowią Załącznik nr 8 do SIWZ.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań dotyczących sposobu wykonania robót budowlanych, obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, która stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ..

c)   dokumentacja projektowa w branży

- budowlanej,

- instalacyjnej

która stanowi -  Załącznik nr 10 SIWZ,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów i urządzeń, które odpowiadać będą co do jakości i rodzaju wymogom określonym w dokumentacji oraz zgodnie z:

a)	warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego,

b) 	wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

c) 	zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami oraz sztuką 	budowlaną.

TERMINY

§ 3

- Termin rozpoczęcia prac Strony ustalają w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy.

- Wymagany termin realizacji zamówienia  - 15.12.2006r.

Zamawiający przez pojęcie wymagany termin realizacji zamówienia rozumie zakończenie realizacji całego zadania łącznie z otrzymanym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót. Jako termin zakończenia realizacji całego zadania zamawiający przyjmuje dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wraz z wszystkimi wymaganymi przez zamawiającego dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.

- Termin ustalony w  ust. 2 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiają

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru

  - wystąpienia okoliczności , których strony umowy nie były w stanie przewidzieć ,pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust .3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji z tym ,że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Realizacja umowy będzie przebiegać w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący Załącznik 1 do Umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz likwidacja placu budowy i zaplecza własnego bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

- Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian konstrukcyjno-materiałowych.

- Zgłaszanie do odbioru wpisem do dziennika budowy robót zanikających lub ulegających zakryciu z 5-dniowym wyprzedzeniem.

- Zgłaszanie na piśmie konieczności wykonania robot dodatkowych.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbiorów częściowych i 10   (dni) przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

- Bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót.

- Dostarczenie Zamawiającemu co dwa tygodnie raportu z postępu prac wraz z opisem prac planowanych do wykonania w okresie następnych 4 tygodni.

- Zainstalowanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia energii i wody w czasie budowy.

- Dokonywanie niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami.

- Zabezpieczenie dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz projektu.

- Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w stosunku do wskazanych materiałów.

- Przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego badań, które nie były przewidziane niniejszą umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową,  to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  zaś gdy wyniki badań wykażą,  że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Przekazanie przedmiotu umowy użytkownikowi wraz z wymaganą dokumentacją związaną z przekazywanymi obiektami.

- Wykonanie innych czynności wyżej nie wyszczególnione związanych z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Dokonanie rozruchu urządzeń, przeszkolenie obsługi oraz przekazanie ich użytkownikowi do eksploatacji wraz z instrukcją obsługi.

- Zabezpieczenie niezbędnego wyposażenia zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i ppoż.

- Wyznaczenie kompetentnego i odpowiedzialnego kierownika budowy, jak również jego zastępcy. W czasie prowadzenia prac kierownik budowy lub jego zastępca muszą być w każdej chwili dostępni na budowie. Zmiana odpowiedzialnych kierowników budowy jest możliwa wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą Zamawiającego.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Nadzór nad prawidłową realizacją Umowy.

- Dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z Umową.

- Wskazanie Wykonawcy punktu poboru wody na terenie budowy dla potrzeb związanych z realizacją przedmiotu umowy w czasie jej trwania. Wykonawca zobowiązuje się do montażu licznika i poniesienia wszelkich kosztów za pobrane media.

- Przekazanie placu budowy i udostępnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania Umowy.

- Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

- Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414) i ma prawo do nadzorowania robót bez ograniczeń w czasie i przestrzeni.

- Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§  6

- Wartość robót strony ustalają na kwotę brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości:

……………………..zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………………….

Kwota netto wynosi:  …………………..  zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………………………...)

Podatek VAT w wysokości 22 % tj. ………………. .zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………).

- Płatność będzie dokonywana z działu …… rozdz…… paragrafu ……Zadanie jest współfinansowane przez WFOŚi GW w Katowicach.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj. koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, demontażowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, odwozu nadmiaru gruntu, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z użytkowania obiektów w trakcie realizacji inwestycji, jak również wynikające z prawa budowlanego i SIWZ.

- Elementy robót nie ujęte w kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie inwestycji.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace dodatkowe niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Całkowity koszt przedmiotu umowy stanowi maksymalną wartość ostateczną ustaloną w wyniku przetargu i nie może ulec podwyższeniu. Ostateczne rozliczenie robót zostanie sporządzone w oparciu o kosztorys powykonawczy, na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w ofercie.Za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie przysługuje wykonawcy wynagrodzenie.

- Zobowiązuje się kierownika budowy o prowadzenie książki obmiaru uwzględniającą technologię danych robót.

- Wszelkie roboty nie przewidziane w dokumentacji projektowej i  § 6 ust.3 umowy, a konieczne do wykonania przedmiotu (tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy) mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, po udzieleniu odrębnego zamówienia przez  Zamawiającego

- Roboty, o których mowa w ust.8 rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i  Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny czynników produkcji  (Rbg,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 	     złożonych  przez Wykonawcę,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy zawarte w           ust.  9a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) za okres ich wbudowania.

§ 7

Warunki płatności

- Płatność za wykonane roboty nastąpi w dwóch etapach.

- Zapłata I etapu  nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej wraz z dołączonym „protokołem odbioru wykonanych elementów robót” oraz faktycznym obmiarem wykonanych robót według cen i pozycji przyjętych w kosztorysie ofertowym   podpisanym przez inspektora nadzoru. Łączna wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia i zostanie  zrealizowana zgodnie z zakresem robót określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym określonym w  poz. 1 -  6.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz obmiaru wykonanych robót według cen i pozycji przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej  faktury przez Wykonawcę na konto ……………………………………………………….

- Podstawa do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem  postanowień pkt. a – b.

a)    sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez

Inspektora Nadzoru  i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- dostarczeniu dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

- Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeżeli konto bankowe

Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§  8

Podwykonawstwo :

- Podwykonawca (cy)* wskazani w ofercie przetargowej, zgodnie z umową zawartą  z Wykonawcą,  wykona (ją)* następujące prace:

………………………………… (nazwa i siedziba Podwykonawcy)

REGON: ......................... NIP: .........................

Prace powierzone do wykonania Podwykonawcy (elementy, branże):

2.    Do zawierania umów z podwykonawcami  stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego zgodnie z art. 647 ¹.

ODBIORY

§  9

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Inspektora nadzoru nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę.

- Roboty budowlane dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca zgłosi wpisem do Dziennika budowy, i powiadomi telefonicznie o wpisie, a Zamawiający dokona ich odbioru niezwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia ,licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek , których udział nakazują odrębne przepisy

- Na co najmniej  3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości , certyfikaty oraz świadectwa wykonywanych prób i astesty, oraz dołączy kosztorys powykonawczy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia ,zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia odebranego zakresu.

- Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad ,wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a termin odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , obniżyć 		wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej , estetycznej 		i technicznej.

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ,zażądać 	wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 	zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12

    - w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od 	umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 	zakwestionowanego uprzednio zakresu robót jako wadliwego.

- Zamawiający w trakcie czynności odbiorowych spisuje protokół odmowy odbioru obiektu, 	jeżeli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu do czasu ich usunięcia 	.Zamawiający wyznacz terminy przeglądu obiektu w okresie rękojmi i gwarancji a w razie 	stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunięcia tych wad i usterek.

GWARANCJE I ODPOWEIDZIALNOŚĆ STRON

§ 10

- Wykonawca udziela 36 – cio miesięcznej gwarancji na prawidłowe pod względem technicznym i technologicznym wykonanie przedmiotu Umowy.

- Strony umowy ustalają okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Okres rękojmi i gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- W dniu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną (zakres gwarancji określa stosowny załącznik).

- Strony ustalają następujące terminy przeglądów technicznych:

- przed upływem gwarancji,

- w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji jakości udzielonych przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, po umownym okresie jak w pkt 1.

§11

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy i ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w Umowie.

- Ustalenie faktów i przyczyn nienależytego wykonania Umowy, leżących po stronie Wykonawcy,  dokonywane będzie przy jego udziale.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego bezpośrednią odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie związanych z nim dostaw lub innych czynności zgodnie z jej postanowieniami.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji dotyczących przedmiotu Umowy, celem usunięcia przyczyny reklamacji. W przypadku braku takich działań, Zamawiający ma prawo do usunięcia przyczyny reklamacji we własnym zakresie i obciążenia Wykonawcy wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami.

- W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez niego spowoduje powstanie udokumentowanych kosztów u Zamawiającego, to koszty te (w tym również kary umowne) zostaną pokryte przez Wykonawcę do ich rzeczywistej wysokości.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy przy pomocy osób trzecich, ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie jak za własne działanie.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej (brutto).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …….. w formie:  …………..  do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych ewentualnie w protokole odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, najpóźniej w dacie jej zawarcia, w tym w części odnoszącej się do 70% jego wartości, z ważnością 21 dni ponad termin określony w § 3 ust 2 niniejszej umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

    - 70 % co stanowi kwotę ……………… zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 	i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

    - 30 % co stanowi kwotę  ………… zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z pozostałymi 	odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 	wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

KARY UMOWNE

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 2,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za wady trwałe w wartości określonej przez Rzeczoznawcę, którego zatrudni Zamawiający, a koszt zatrudnienia pokryje Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 14

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 	leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 	umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 	w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 	tytułu wykonanej części umowy,

b)	w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności dokonania ich na piśmie, w formie aneksów podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zaistniałe spory związane z realizacją Umową będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia przez strony porozumienia co do sposobu rozstrzygnięcia sporu, wszelkie sprawy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W zakresie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy lub wystąpienia sprzeczności dotyczących realizacji przedmiotu Umowy będą miały zastosowanie w porządku pierwszeństwa następujące dokumenty:

- niniejsza Umowa,

- przepisy Ustawy Prawo Budowlane,

- przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,

- przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach mających zastosowanie do niniejszej Umowy, strony zobowiązują się wprowadzić odpowiednie zmiany do treści Umowy w formie aneksów do Umowy.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.

- Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do niej,

- harmonogram rzeczowo finansowy,

- oferta przetargowa wraz z kosztorysem ofertowym.

- karta gwarancyjna obiektu

WYKONAWCA								 ZAMAWIAJĄCY

. KARTA GWARANCYJNA

obiektu budowlanego/wykonanych robót w okresie gwarancji

sporządzona w dniu …………………

1. 	Zamawiający: Gmina Rudnik ul. Kozielska 1

2. 	Wykonawca 	…………………………………………..............................................................................

……………………………………………………………………………………………

3.	 Umowa (Nr. z dnia) 	……………………………………………………………………………………………

4. 	Przedmiot umowy: obiekt /roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną

5. 	Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. ilości kondygnacji, powierzchnia 	użytkowa, kubatura budynku, ilość pomieszczeń, długość i parametry techniczne inwestycji liniowej, inne) ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

6. 	Data odbioru końcowego, dzień ……….. miesiąc …………….. rok ………………..

7. 	Ogólne warunki gwarancji jakości:

7. 1 	Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 	wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, urnową, dokumentacją projektową, 	zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

7. 2 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 	zmniejsząjące wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

7. 3 	Okres gwarancji wynosi  36  miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru 	końcowego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji 	należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty).

7. 4	 W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 	ujawnionych po odbiorze końcowym.

7. 5 	Ustała się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu -  	     natychmiast,

b)  pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy

udziale  obu stron,

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7. 6 	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

7. 7 	Jeżeli wady fizyczne elementu obiektu budowlanego o dłuższym okresie gwarancji 	spowodowały uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 	zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

7. 8 	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu budowlanego lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budynku, budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7. 9 	W celu prawidłowej kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji

…………………………………………………………..

(Przedstawiciel Wykonawcy)

Przyjmujący gwarancję

…………………………………………………………..

(Przedstawiciel Zamawiającego)

Przy udziale Użytkownika ……………………………