Projekt  umowy stanowi - załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR .................................

Zawarta w dniu …………… w Rudniku  pomiędzy Gminą Rudnik  z siedzibą w Rudniku  przy ul. Kozielskiej 1,  zwaną  w dalszej części umowy  „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

mgr inż. Alojzego Pieruszkę  – Wójta Gminy Rudnik

a.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP………………., REGON………..

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym z dnia ……..r w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r tj.  (Dz. U. z 2006r.Nr.164 poz.1163 z późń. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: „remont mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica – Grzegorzowice”.

- Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- wykonanie fundamentów pośrednich wierconych o średnicy fi 400 mm

- wymianę i poszerzenie żelbetowego pomostu szerokości 5,62 m i dł. 7m

- dostosowanie niwelety drogi na obiekcie  do niwelety drogi na dojazdach,

- poszerzenie drogi na dojazdach i dostosowanie jej szerokości do nowej szerokości obiektu, (nawierzchnia asfaltowa)

- montaż barier i balustrad

- umocnienie skarp i koryta cieku od strony dolnej wody

wg kodu CPV 45221111 - 3 roboty budowlane w zakresie budowy mostów drogowych

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a) ofertą Wykonawcy

b) przedmiarem robót,

c) specyfikacją techniczną,

d) projektem budowlano- wykonawczym,

e) harmonogramem robót

3.1 Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

3.2 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 	  ustalonych niniejsza umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

# Obowiązki stron

1.Obowiązki Zamawiającego:

- Dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy.

- Przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy

- Dokonanie odbioru wykonywanych prac na zasadach określonych w §  4 niniejszej umowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

- Dokonywanie i potwierdzenie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

7.   Dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowych, pogwarancyjnych.

2.Obowiązki Wykonawcy:

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, i innymi obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie przedmiotu umowy z własnych wyrobów/materiałów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 póz. 881), oraz innymi przepisami obowiązującymi w tej materii, odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 2 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca na własny koszt zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz zadba o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

13. 	Ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą 	wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 	przepisami technicznymi i prawnymi ,

§  2

Podwykonawstwo

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona następujące prace (elementy, branże) będące przedmiotem zamówienia:

- Podwykonawca (cy)* wskazani w ofercie przetargowej, zgodnie z umową zawartą  z Wykonawcą,  wykona (ją)* następujące prace:

………………………………………………………………………………………..

3.    Do zawierania umów z podwykonawcami  stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego na czele z art. 647 ¹k.c.

§ 3

# Terminy wykonania

1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach

- rozpoczęcie :  w dniu podpisania umowy.

- zakończenie  całości robót i odbiór „3” miesiące licząc  od daty podpisania umowy.

2.   Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element

odbioru częściowego, określa harmonogram  rzeczowo – terminowo – finansowy ,

zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,

o  którym mowa w § 4 ust 1   niniejszej umowy.

- Zmiany terminu zakończenia robót wymagają wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

5.   Terminy ustalone w umowie ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających

z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, powstałych na skutek przyczyn nie leżących po jego stronie.

b) wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

W przedstawionych w ust. 5. lit a -b wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy 	realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Warunkiem zmiany umowy jest jej zgodność z wymogami  art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006r.Nr. 164 poz. 1163 z późń. zm.)”

§ 4

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową jako całości, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega, że odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

2.   Przedmiot umowy będzie zgłaszany w następującym trybie:

2.1 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość obiektu do odbioru.

2.2 Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru dołączyć 	wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a 	w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 	wykonywanych prób i atesty oraz oświadczenia Kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu 	umowy i uporządkowaniu terenu.

2.3 Wcześniej Kierownik Budowy wpisem do dziennika Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru 	 gotowość obiektu do odbioru.

2.4	Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni 	od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru w 	dacie wpisu 	do Dziennika Budowy.

2.5 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie 	do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym

Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia 	ich rozpoczęcia.

2.6  W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy

oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

2.7  Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

2  8.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Koszt ponownego odbioru ponosi

Wykonawca.

2. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują 	następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia    	    wad:

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w wysokości 10 % wartości zakresu robót, w którym stwierdzono wady,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Strony postanawiają, że  z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie zastrzeżonego terminu, Zamawiający odstąpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie umówionych czynności innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu Zamawiający na piśmie powiadomi Wykonawcę.

2.11Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

## Wynagrodzenie

1.Ryczałtowa wartość robót, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi brutto  ………….zł

Słownie: ……………………………………………………

tym 22  % podatek VAT: ………………. zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………

2.  Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zadania i nie może ulec zmianie.

3.  Płatność o którym mowa w niniejszym paragrafie będą dokonywane z działu  600, rozdz. 60017 paragraf 6050.

§ 6

# Warunki płatności

- Rozliczanie robót będzie się odbywało maksymalnie jedną  fakturą częściową do 70 % wartości zamówienia brutto  i fakturą końcową  ( ostateczną ) określającą wartość wykonanych robót.

- Faktura częściowa wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo- terminowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Faktura częściowa regulowana będzie w terminie 21 -  dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dniowym licząc od daty jej otrzymania

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.

- Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§ 7

Nadzór

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy – w dniu podpisania umowy.

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie: Joachim Strzedulla.

Zakres uprawnień inspektora nadzoru określa art. 25 i 26 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2.  Kierownikiem budowy będzie: ......................................................, tel. ...........................

§ 8

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmii na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru końcowego lub od daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

- W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

8. 	Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usunąć usterki w terminie do 48 godzin od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego.

9. W przypadku nie dotrzymania wyżej wymienionego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

§  9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości umownej (brutto).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ….. zł w formie: …. .    do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych ewentualnie w protokole odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dacie jej zawarcia, w części odnoszącej się do 70% jego wartości, z ważnością 21 dni ponad termin określony w §  3 ust.1 lit b niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

    - 70 % co stanowi kwotę ……… zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

    - 30 %  co stanowi kwotę  ………..  zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn  oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc;

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót;

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo  dodatkowego wezwania, w terminach 3 m -cy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonych w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za  roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo- terminowo -finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z  harmonogramu rzeczowo – terminowo -finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na  podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a  zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

6.1  Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

- w przypadku  gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z  zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR - y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR- y, a następnie wycena indywidualna 	Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

6.2	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi

na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a  zatwierdzonych przez 	inspektora nadzoru i Zamawiającego zgodnie z  zapisami zamieszczonymi w 	ust. 6 	niniejszego paragrafu.

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 11

# Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad  w wysokości  0,5 % wartości umownej brutto , za każdy dzień zwłoki,

2. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 			wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego

3.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia , oraz za zwłokę w 			usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4.   W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. 		Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminach zgodnych z deklarowanym oświadczeniem Wykonawcy w harmonogramie robót będącym załącznikiem do umowy, stanowiącym jej cześć integralną.

2.		Termin ustalenia uaktualnienia harmonogramu robót w takcie realizacji wynosi 5 dni od daty otrzymania polecenia od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uaktualniony harmonogram robót podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3	     Zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia robót wymagają wprowadzenia aneksem do niniejszej umowy.

# § 13

1. 	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 	podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 	takich 	zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 	umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2. 	Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia  7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2006r Nr.156 poz. 1118z późń. zm) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006r nr 164,poz.1163 z późń. zm.).

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

Zamawiający                                                                              Wykonawca