Projekt umowy -  załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ZP………../2007

Zawarta w dniu ………2007r. w Rudniku, pomiędzy Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

mgr  Alojzego Pieruszkę  – Wójta Gminy Rudnik

a

…………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………

……………………………………………

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym z dnia .................w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2006r.Nr.164 poz.1163 z późń.zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Remont drogi wewnętrznej o dł. 950 mb i szer. pasa jezdni 3,5 m na nowo powstającym osiedlu w Rudniku”.

- W ramach planowanego zadania przewiduje się następujący zakres prac;

- roboty pomiarowe –950 mb,

- korytowanie mechaniczne warstwą gr. 25 cm – 3360 m2,

- załadowanie i wywóz urobku na odległość 4 km – 840 m3,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm – 3360 m2

- wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 10 cm – 3360 m2,

- wykonanie warstwy górnej nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 10 cm – 3360 m2,

wg kodu CPV – 45233123 - 7

3.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a) 	przedmiarem robót, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ ,

b) 	specyfikacją techniczną, która stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ,

c) 	dokumentacją projektową, która stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,

d)	obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonymi niniejszą umową warunkami.

§ 2

Wynagrodzenie kosztorysowe

1.	Wartość robót strony ustalają na kwotę  ……………… brutto.

Słownie: …………………………………………………………………………………………

w tym:

netto: …………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………..

plus  7 %   podatek VAT w  kwocie: ………………. zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków ANR

Płatność będzie dokonywana z działu 600 Rozdz. 60016 paragrafu 6050.

2. 	Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 	mowa w § 1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej 	dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj. koszt wszelkich robót 	przygotowawczych, odtworzeniowych, demontażowych, porządkowych, zagospodarowania 	placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z 	użytkowania obiektów w trakcie realizacji inwestycji, jak również wynikające z prawa 	budowlanego i SIWZ..

3.	 Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace dodatkowe 	niezbędne ze względu na konieczność usunięcia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego 	lub konieczność zapobieżenia awarii.

4.	Całkowity koszt przedmiotu umowy stanowi maksymalną wartość ostateczną ustaloną 	w wyniku przetargu i nie może ulec podwyższeniu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się 	na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w 	ofercie.

5.   Zobowiązuje się kierownika budowy do prowadzenia książki obmiaru uwzględniającą 	technologię danych robót, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

6.	Wszelkie roboty nie przewidziane w dokumentacji projektowej i § 2 ust.2 umowy, a konieczne 	do wykonania przedmiotu (tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili 	zawierania niniejszej umowy) mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności 	potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i zatwierdzonego przez 	Zamawiającego, po udzieleniu odrębnego zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca 	zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) konieczności 	wykonania robót dodatkowych w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia. Ustalenie ich 	zakresu i ich wykonanie uzależnione jest od uzyskania akceptacji Zamawiającego w formie 	obustronnie podpisanego protokołu konieczności oraz oddzielnej umowy.

7.	Roboty, o których mowa w ust. 6 rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych 	przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 	inwestorskiego i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 	złożonych przez Wykonawcę,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy zawarte w ust. 7 a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) za okres ich wbudowania.

- Za roboty nie wykonane z powodu stwierdzenia ich zbędności, chociażby byłyby objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z nie starannego obliczenia ceny oferty oraz z powodu zmiany (wzrostu) cen materiałów robocizny oraz najmu sprzętu w okresie obowiązywania umowy.

§  3

Podwykonawstwo

- Wykonawca powierza podwykonawcy następujące prace (elementy, branże) będące przedmiotem zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

2.    Do zawierania umów z podwykonawcami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego na czele z art. 647 ¹k.c.

§ 4

Terminy wykonania

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia robót – 2 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót wymagany -30.11.2007r.

- Zmiany terminu zakończenia robót wymagają wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy. Terminy ustalone w umowie ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) przestojów i przerw, powstałych na skutek przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

b) wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

W przedstawionych w ust. 4. lit a - b sytuacjach w których wystąpiły opóźnienia, strony ustalą 	nowe terminy realizacji przedmiotu umowy z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu 	zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 5

Nadzór

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie……………...

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ.U z 2006r., Nr156 poz.1118 z późń. zm.).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: … nr uprawnień, polisa ubezpieczeniowa nr ……. z dnia ……. wystawiona przez …………..

§ 6

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

a)   protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b)   nadzór inwestorski,

c)   dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w  dniu podpisania umowy,

d)   dokonanie odbiorów robót:

    - zanikających i ulegających zakryciu,

    - końcowych,

    - pogwarancyjnych.

2  Obowiązki Wykonawcy:

    - prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 	dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi 	normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i 	innymi obowiązującymi przepisami,

    - zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

    - dokonanie inwentaryzacji powykonawczej ,

    - odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,

f)	uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej do dnia 	odbioru końcowego,

h)	zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz 	bieżącą inwentaryzacją powykonawczą i naniesienia wykonanych robót na mapę,

i)  ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych  wyżej ogólnych kosztów budowy , które mogą 	wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 	przepisami  technicznymi i prawnymi ,

§ 7

Warunki płatności

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany prawidłowo i całościowo przedmiot umowy, na podstawie protokołu odbioru oraz dołączonego obmiaru wykonanych robót według cen i pozycji przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru, wraz z dołączeniem dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r  Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2006 Nr.156 poz. 1118 z późń. zm.).

- Termin płatności faktury – 30 dni licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury , wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

§ 8

- Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z SIWZ,   dokumentacją projektową, oraz warunkami niniejszej umowy.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

- Wykonawca sprawuje nadzór (kontrolę) prawidłowego wykonania prac realizowanych przez Podwykonawcę (ów) oraz odpowiada za terminowe rozliczenie i zapłatę z Podwykonawcą(ami)

§ 9

Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale osób trzecich ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. Odpowiedzialność Wykonawcy oraz osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego jest solidarna. Jeśli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty należności za wykonane prace(czynności), stanowiące część składową przedmiotu umowy, to Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości umownej (brutto).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …….. w formie:  …………..  do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych ewentualnie w protokole odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dacie jej zawarcia, w części odnoszącej się do 70% jego wartości, z ważnością 21 dni ponad termin określony w § 4 ust 3 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy:

    - 70 % co stanowi kwotę ……………… zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 	i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

    - 30 %  co stanowi kwotę  ………… zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad - w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto  wymienioną w § 2, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

    - za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Jeśli kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 12

Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie:

1.1	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości obiektu do odbioru.

1.2 	Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru 		dołączyć wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 		przedmiotu odbioru, a w szczególności, księgę obmiarów, świadectwa jakości, 			certyfikaty oraz świadectwa wykonywanych prób i atesty oraz oświadczenia 			Kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.

1.3	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w 		terminie do 7 dni od daty zawiadomienia (zgłoszenia) go o osiągnięciu gotowości do 		odbioru.

1.4	W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 		Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

1.5 	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 		ustalenia i  zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

1.6 	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 		osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego 		wykonania, to 	Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Koszt ponownego 		odbioru ponosi 	Wykonawca.

1.7. 	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 			przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu		    usunięcia wad:

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w wysokości 10 % wartości zakresu robót, w którym stwierdzono wady,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie zastrzeżonego terminu, Zamawiający odstąpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie umówionych czynności innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu Zamawiający na piśmie powiadomi Wykonawcę.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy także jeżeli:

    - w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,

    - wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 21  dni, a nie zachodzą okoliczności o których mowa w  § 4 pkt.4,

    - wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.	Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający wykonywa poprzez złożenie 	oświadczenia Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 	jednej z powyższych przyczyn.

3.	W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiający może po uprzedzeniu Wykonawcy na 9 	dni naprzód, wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności 	wynikającej z warunków umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 	w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 	powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 	wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

- W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 15

Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany 	te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna.

§ 16

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2006r Nr.156 poz. 1118z późń. zm) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006r nr 164,poz.1163 z późń. zm.).

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

§ 19

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:

- SIWZ wraz z załącznikami do niej,

- Oferta przetargowa Wykonawcy,

Zamawiający:                                                        		        Wykonawca: