Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR ZP.

O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W dniu ……….2009r w Rudniku, pomiędzy Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku ul. Kozielska 1, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

mgr Alojzego Pieruszkę – Wójta Gminy Rudnik

a

…………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ………..w oparciu o ustawę

z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r NR.223 poz.1655ost.zm.Dz.U.z 2008r. Nr171,poz.1058 z późń.zm.) została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na niżej wymienione zadania:

a)	zadanie nr 1 pn. „Termomodernizacja budynku gminnego w Gamowie wraz 	zagospodarowaniem terenu”.

- zadanie nr 2 pn. „Rozbudowa budynku OSP Rudnik”

  - Zakres opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmuje:

Zadanie nr 1 pn. „Termomodernizacja budynku gminnego w Gamowie wraz z 	zagospodarowaniem terenu” zawierać będzie:

- inwentaryzację budowlaną budynku,

- ocenę stanu technicznego więźby dachowej i stropów drewnianych, a w razie konieczności jej wymianę w części lub w całości ( blachodachówka)

- audyt energetyczny

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z przymurowaniem węgarków

- ocieplenie dachu,

- modernizację instalacji c.o,

- projekt kolorystyki elewacji

- przedmiar robót

- szczegółowe specyfikacje techniczne

- kosztorys inwestorski

j)	inne niezbędne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych przepisami prawa, 		opinii, uzgodnień branżowych i uzyskania prawomocnego zgłoszenia wydanego przez 		właściwy organ, których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 10994r Prawo Budowlane (t 		.j.Dz.U. z 2006r Nr 156 poz.1118 z późń. zm.).

Zadanie nr 2 pn. „Rozbudowa budynku OSP Rudnik ” zawierać będzie:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt kolorystyki elewacji,

- przedmiar robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- kosztorys inwestorski,

I)	inne niezbędne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych przepisami prawa, 		opinii, uzgodnień branżowych łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę o których 		mowa w ustawie z dnia 7 lipca 10994r Prawo Budowlane (t .j.Dz.U. z 2006r Nr 			156 poz.1118 z późń.zm.)

2.	Opracowanie dokumentacji należy wykonać w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U .Nr 75 poz.690 późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r (Dz. U. z 2004r, Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz. U. Nr.130,poz. 1389 z 2004r z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. W razie stwierdzenia, że Wykonawca uchyla się od wykonania dokumentacji uzupełniającej oraz pokrycia w całości kosztów jej wykonania, Zamawiającemu służy prawo zastępczego powierzenia osobie trzeciej wykonania dokumentacji uzupełniającej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie części dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, 	przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

- Wykonawca jest obowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu dokumentacji osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. W innych przypadkach Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 2

- Obowiązek złożenia wniosków w sprawach uzyskania uzgodnień, wydania opinii ciąży na Wykonawcy, a obowiązkiem Zamawiającego jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz udzielić Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego we właściwych postępowaniach o uzyskanie uzgodnienia lub o wydanie opinii.

- Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania umowy Zamawiający upoważnia następujących pracowników:

Krystiana Himel 	- Podinspektora

Helena Kampik	 - Inspektor

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i dostarczyć Zamawiającemu w 5 egzemplarzach, oprawiony w sposób trwały w terminie:

zad.1 – 4 miesiące licząc od daty podpisania umowy.

Za termin zakończenia realizacji zadania, uważa się uzyskanie prawomocnego 	zgłoszenia 	wydanego przez właściwy organ.

zad.2 - 7 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

Za termin zakończenia realizacji zadania, uważa się datę wydania decyzji o pozwoleniu na 	budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w ramach umowy, zapis cyfrowy całości opracowań na nośniku magnetycznym.

- Prace wynikające z niniejszej umowy, Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców w zakresie określonym w ofercie i zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedstawić projekt umowy z podwykonawcą oraz część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie do akceptacji Zamawiającego.

§ 4

- Strony zobowiązane są do:

a)	współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,

b)	wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych 			przeszkodach , w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 			przedmiotu umowy, mogących wpłynąć na termin zakończenia opracowań projektowych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych,

- pozyskanie we własnym zakresie materiały archiwalne , potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej , znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji

- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków zamówienia,

- konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty,

- opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń,

- zastosowanie w projekcie rozwiązań standartowych skutkujących optymalizację kosztów,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- udziału w odbiorze końcowym inwestycji,

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; w przypadku zaproponowania przez wykonawcę w ofercie przetargowej materiałów i urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszą umową dokumentacji projektowej zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,

- wskazywania zamawiającemu przeszkód w administracyjnej procedurze uzyskania zezwoleń, pozwoleń ,decyzji , uzgodnień ,opinii lub porozumień oraz przewidywanych terminów ich uzyskania w sytuacjach , gdy z zwykłym toku rzeczy nie będzie możliwe uzyskanie zezwoleń ,pozwoleń decyzji , uzgodnień opinii lub porozumień.

k)	inne niezbędne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych przepisami prawa, 		opinii, uzgodnień, a w razie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub 	uzyskania 	prawomocnego zgłoszenia wydanego przez właściwy organ, których mowa w ustawie z dnia 7 	lipca 10994r Prawo Budowlane (t .j.Dz.U. z 2006r Nr 156 poz.1118 z późń.zm.)

§ 5

- Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. Odbiór poszczególnych części dokumentacji będzie potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy poświadcza wyłącznie stan ilościowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację o której mowa w § 1w 5 egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Po odbiorze dokumentacji Zamawiający będzie miał możliwość powielania jej bez ograniczeń.

- Do przekazywanej dokumentacji, Wykonawca każdorazowo dołączy wykaz opracowań i dokumentów oraz pisemne oświadczenie, że wykonana dokumentacja jest zgodnie z umową i kompletna – z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia rozwiązań projektowych w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na przedmiot umowy. Wykonawca potwierdzi spełnienie niniejszych wymagań za pomocą oświadczenia podpisanego przez projektantów odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentacji.

- W ciągu 7 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust.1, Zamawiający może uznać jakość otrzymanej dokumentacji, zgodność przyjętych rozwiązań z umową lub w uzasadnionym przypadku, złożyć oświadczenie ustalające wady lub usterki otrzymanej dokumentacji powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Nie złożenie oświadczenia podanym w terminie poczytuje się za uznanie jakości dokumentacji iż dokumentacja nie zawiera wad i usterek.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji.

- Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie.

- Protokół zdawczo – odbiorczy końcowy zostanie spisany po zrealizowaniu całego zadania i otrzymaniu pozwolenia na budowę lub uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia wydanego przez właściwy organ o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 10994r Prawo Budowlane (t .j.Dz.U. z 	2006r Nr 156 poz.1118 z późń.zm.)

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:……………… zł brutto, w tym………… % podatek VAT.

Słownie:………………………………………………………………………………………………….

W tym na:

a)  zad.1

……………zł brutto, w tym …….% podatek VAT

Słownie:……………………………………………………………………………………………….

b) zad.2

…………..zł brutto, w tym ……% podatek VAT

Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust1, przenosi na Zamawiającego

autorskie prawa majątkowe do projektów o których mowa w § 1 ust.2.

- Zamawiający ma prawo do:

- utrwalenia projektu,

- zwielokrotnienia projektu lub jego części dowolną techniką

- zapisu projektu w formie elektronicznej,

- wykorzystania projektu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez włączenie projektu lub jego części do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udostępnienie projektu i jego części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem,

- używania i sporządzania kopii (techniką kserograficzną i cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych typu dyskietki, CD)

- Środki zostały zabezpieczone rozdz. 70095 paragraf 6050,75412 paragraf 6050.

§ 7

1.	Zamawiający po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę( dot.zad.2) lub uzyskaniem 	prawomocnego zgłoszenia (zad.1) i sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego 	końcowego o którym mowa w § 5 ust.7 ,zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 	wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2.	 Płatność faktur końcowych będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta 	na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na dane zadanie, z 	zastrzeżeniem ust.1. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 	Zamawiającego.

3.	Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia przez Wykonawcę maksymalnie 1 faktury 	przejściowej na:

zad.1 do kwoty 15.000,00 zł,

zad.2 do kwoty 3.950,00 zł.

nie później niż do dnia 10 czerwca 2009r z terminem płatności faktury przejściowej 14 dni od 	daty wpływu do siedziby zamawiającego.

Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będzie, harmonogram wykonawcy ze 	stopnia zaawansowania wykonania opracowań objętych umową, a ostatecznie zatwierdzony 	przez zamawiającego na podstawie otrzymanych materiałów.

§ 8

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 	rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem 	terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych 	wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 9

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego okresu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu zamówienia, jeżeli przyczyny wad leżały po jego stronie.

- W sytuacji określonej w ust.1 Zamawiający ustala odpowiedni termin na usunięcie wad. Bezskuteczny upływ terminu stanowi podstawę do udzielenia zamówienia osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 10

- W razie opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1lita,b za każdy dzień opóźnienia wynikającego z winy Wykonawcy, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na realizację danego zadania.

- W razie opóźnienia Wykonawcy przekraczającego 30 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy oraz żądać kary umownej w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1lita,b niniejszej umowy, niezależnie od uprawnienia określonego w ust.1.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6ust.1lita,b za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczenia kary umownej za czas opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; jeżeli opóźnienie to spowodowane jest przedłużaniem się postępowania administracyjnego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w ust.1,2 i 3.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 11

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych, które pociągają za sobą wykonanie dodatkowych 	prac budowlanych nie ujętych w kosztorysach i dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100 % wartości poniesionych dodatkowych kosztów.

§ 12

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego okresu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu zamówienia, jeżeli przyczyny wad leżały po jego stronie.

- W sytuacji określonej w ust.1 Zamawiający ustala odpowiedni termin na usunięcie wad. Bezskuteczny upływ terminu stanowi podstawę do udzielenia zamówienia osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 13

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 jest nieważna.

§ 14

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2007r, Nr 223 poz. 1655ost.zm.Dz.Uz 2008r.Nr171,poz.1058z późń.zm.) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - stwierdzono wady dokumentacji projektowej, których Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie, uniemożliwiające jej wykorzystanie.

§ 15

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów odrębnych.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:				Wykonawca: