Projekt umowy

UMOWA NR ZP  ….........

Zawarta w dniu ………2009r. w Rudniku, pomiędzy Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Alojzego Pieruszkę  – Wójta Gminy Rudnik

a

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym  w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2007r.Nr.223 poz.1655 z późń. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą 	„Modernizacja drogi ul. Kozielska w Brzeźnicy ”.

2.	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy

a) przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

c) dokumentacja projektowa ,  która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,

d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.	Zamawiający oświadcza,że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 	budowlane  oraz wszelkie dokumenty formalno – prawne pozwalające na realizację 	przedmiotu umowy.

§ 2

Wynagrodzenie kosztorysowe

1.	Wartość zamówienia ustalona w drodze przetargu wynosi:

Netto: ................... zł

Słownie: …...........................

plus …...... % podatek VAT w kwocie: ….............

co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: …............zł

Słownie: …...........................................................................................................................

Środki zostały zabezpieczone w rozdz. 60017 paragraf 6050.

2.	Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o 	którym mowa w § 1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej 	dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj. koszt wszelkich robót 	przygotowawczych, odtworzeniowych, demontażowych, porządkowych, zagospodarowania 	placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z 	użytkowania obiektów w trakcie realizacji inwestycji, jak również wynikające z prawa 	budowlanego i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu robót 	ustalonego w przetargu.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników 	cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

- Wszelkie roboty nie przewidziane w dokumentacji projektowej i § 2 ust.2 umowy, a konieczne 	do wykonania przedmiotu (tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili 	zawierania niniejszej umowy) mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności 	potwierdzonego przez  projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, po udzieleniu 	odrębnego zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca 	zobowiązuje się do zgłoszenia 	Zamawiającemu  konieczności 	wykonania robót dodatkowych w terminie do 3 dni od daty ich 	stwierdzenia. Ustalenie ich zakresu i ich wykonanie uzależnione jest od uzyskania 	akceptacji Zamawiającego w formie obustronnie podpisanego protokołu konieczności oraz 	oddzielnej umowy.

- Roboty dodatkowe  o których mowa w ust. 5 rozliczane będą na podstawie kosztorysów  na 	roboty dodatkowe przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 		Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 	złożonych przez Wykonawcę,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy zawarte w ust. 6 „a”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie)  ustalonych według cen określonych w ust.5 .

- Za roboty nie wykonane z powodu stwierdzenia ich zbędności, chociażby byłyby objęte 	kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie przysługuje 	Wykonawcy wynagrodzenie.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta 	wynikałaby z nie starannego obliczenia ceny oferty oraz z powodu zmiany (wzrostu) cen 	materiałów, kosztów robocizny oraz najmu sprzętu w okresie obowiązywania umowy.

§ 3

Podwykonawstwo

- Zgodnie z art. 6471 KC Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo w zakresie robót określonym rzeczowo w złożonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

2.	   Do zawierania umów z podwykonawcami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 	cywilnego na czele z art. 647 ¹k.c. „przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za 	zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą jest konieczność przedstawienia inwestorowi 	przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub jej projektu wraz ze stosowną częścią 	dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy”.

§ 4

Terminy wykonania

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia robót - 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wymagany termin zakończenia robót – 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy.

4.   Zmiany terminu zakończenia robót wymagają wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy. Terminy

ustalone w umowie ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego

b) wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez obie strony.

W przedstawionych w ust. 4. lit a – c  sytuacjach w których wystąpiły opóźnienia, strony ustalą 	nowe terminy realizacji przedmiotu umowy z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu 	zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub postoju. o jakim mowa w ust.4 lit „a” ,	b ,c.

- Termin realizacji zamówienia może ulec przesunięciu także w przypadku wystąpienia robót, o

których mowa w  § 2 ust.5 niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie 	ustalony w ewentualnym protokole konieczności , o  którym mowa w § 2 ust.5 niniejszej 	umowy i ostatecznie w ewentualnym aneksie do umowy.

§ 5

Nadzór

1	Nadzór nad realizacją  inwestycji ze strony Zamawiającego będzie prowadził  Krystian Himel.

2.	Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …............nr uprawnień …............ w specjalności  drogowej, jest wpisany na listę członków …...............o numerze ewidencyjnym ….................... i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej .z datą ważności do dnia …...........................

§ 6

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

a)   protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b)   nadzór

c)   dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w  dniu podpisania umowy,

e)   dokonanie odbiorów robót:

    - zanikających i ulegających zakryciu,

    - końcowych,

    - pogwarancyjnych.

2  Obowiązki Wykonawcy:

    - prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 	dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi 	normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i 	innymi obowiązującymi przepisami,

    - zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

    - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

    - dokonanie  inwentaryzacji powykonawczej,

    - odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,

f)	uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej do dnia 	odbioru końcowego,

h)	zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz 	bieżącą inwentaryzacją powykonawczą i naniesienia wykonanych robót na mapę,

i)  ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą 	wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 	przepisami  technicznymi i prawnymi .

§ 7

Warunki płatności

1.	Płatność za wykonane roboty nastąpi 1 fakturą końcową. Zamawiający nie przewiduje   faktur 	przejściowych.

2.	Termin płatności faktury końcowej – 30 dni licząc od daty otrzymania faktury  wraz z 	dołączonym  bezusterkowym protokołem odbioru.

3.	Zamawiający zastrzega, że realizacja  przebiegać będzie w oparciu o sporządzony przez 	Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy, który zostanie przedłożony 	Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

4..	Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie   bezusterkowy protokół odbioru 	wykonanych robót, podpisany przez  obie strony.

§ 8

- Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z SIWZ, dokumentacją, oraz warunkami niniejszej umowy.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

§ 9

Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale osób trzecich ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. Odpowiedzialność Wykonawcy oraz osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego jest solidarna. Jeśli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty należności za wykonane prace (czynności), stanowiące część składową przedmiotu umowy, to Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 11 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej (brutto).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …......... zł w formie: …................... do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych ewentualnie w protokole odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dacie jej zawarcia, w części odnoszącej się do 70% jego wartości, z ważnością 21 dni ponad termin określony w § 4 ust 3 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy:

    - 70% co stanowi kwotę ….............. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania 	zamówienia 	i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

    - 30% co stanowi kwotę …................. zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad - w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust.1 , za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

    - za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Jeśli kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 12

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową jako całości, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, ze przedmiotem odbiorów częściowych będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu z tym, że odbiór tych robót nastąpi w terminie do 3 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca powiadomi Zamawiającego  telefonicznie, a Zamawiający zobowiązuje się do dokona ich odbioru niezwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności  świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonywanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 	następujące uprawnienia:

1) 	jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając 	odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 	odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w 	protokole 	usunięcia wad.

2) 	 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w wysokości 10 % wartości zakresu robót, w którym stwierdzono wady,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi przez osobę trzecią działającą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.	Strony postanawiają, że czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 	wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 	stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 	zastrzeżonego terminu, Zamawiający odstąpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze 	wykonanie umówionych czynności innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. O 	wybranym uprawnieniu Zamawiający na piśmie powiadomi Wykonawcę.

12.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były 	przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 	wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 	Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy także, jeżeli:

    - w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,

    - wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 21 dni, a nie zachodzą okoliczności o których mowa w § 4 pkt.4 i 5,

    - wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego.

11 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający wykonuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z powyższych przyczyn.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiający może po uprzedzeniu Wykonawcy na 9 dni naprzód, wkroczyć na teren robót, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynoszą –  60 miesięcy.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

- W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 15

Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 	której

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił

warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 jest nieważna.

§ 16

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do

Zamawiającego.

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory    rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2006r Nr.156 poz. 1118z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007r nr 223, poz. 1655).

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 19

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:

- SIWZ wraz z załącznikami do niej,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

Zamawiający: 		                         		 		     Wykonawca: