Projekt umowy

UMOWA NR ZP  ….........

Zawarta w dniu ………2009r. w Rudniku, pomiędzy Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Alojzego Pieruszkę  – Wójta Gminy Rudnik

a

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym  w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2007r.Nr.223 poz.1655 z późń. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą 	„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ulica Powstańców Śląskich w 	Grzegorzowicach”, w zakres której wchodzi wykonanie odwodnienia z umocnieniem 	skarpy wraz z wymianą części nawierzchni na łuku w okolicy przedszkola po stronie 	zachodniej odcinka od ul. Odrzańskiej do przedszkola.

2.	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy

a) przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

c) projekt budowlano – wykonawczy,  który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,

d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.	Zamawiający oświadcza,że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 	budowlane  oraz wszelkie dokumenty formalno – prawne pozwalające na realizację 	przedmiotu umowy.

§ 2

Wynagrodzenie kosztorysowe

1.	Wartość zamówienia ustalona w drodze przetargu wynosi:

Netto: ................... zł

Słownie: …...........................

plus …...... % podatek VAT w kwocie: ….............

co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: …............zł

Słownie: …...........................................................................................................................

Zadanie jest finansowane ze środków Budżetu Województwa Śląskiego. Płatność 	będzie dokonywana z działu 600 Rozdz. 60013 paragrafu 6050.

2.	Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o 	którym mowa w § 1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej 	dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj. koszt wszelkich robót 	przygotowawczych, odtworzeniowych, demontażowych, porządkowych, zagospodarowania 	placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z 	użytkowania obiektów w trakcie realizacji inwestycji, jak również wynikające z prawa 	budowlanego i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu robót 	ustalonego w przetargu.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników 	cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

- Wszelkie roboty nie przewidziane w dokumentacji projektowej i § 2 ust.2 umowy, a konieczne 	do wykonania przedmiotu (tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili 	zawierania niniejszej umowy) mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności 	potwierdzonego przez  projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, po udzieleniu 	odrębnego zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca 	zobowiązuje się do zgłoszenia 	Zamawiającemu  konieczności 	wykonania robót dodatkowych w terminie do 3 dni od daty ich 	stwierdzenia. Ustalenie ich zakresu i ich wykonanie uzależnione jest od uzyskania 	akceptacji Zamawiającego w formie obustronnie podpisanego protokołu konieczności oraz 	oddzielnej umowy.

- Roboty dodatkowe  o których mowa w ust. 5 rozliczane będą na podstawie kosztorysów  na 	roboty dodatkowe przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 		Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 	złożonych przez Wykonawcę,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy zawarte w ust. 6 „a”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie)  ustalonych według cen określonych w ust.5 .

- Za roboty nie wykonane z powodu stwierdzenia ich zbędności, chociażby byłyby objęte 	kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie przysługuje 	Wykonawcy wynagrodzenie.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta 	wynikałaby z nie starannego obliczenia ceny oferty oraz z powodu zmiany (wzrostu) cen 	materiałów, kosztów robocizny oraz najmu sprzętu w okresie obowiązywania umowy.

§ 3

Podwykonawstwo

- Zgodnie z art. 6471 KC Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo w zakresie robót określonym rzeczowo w złożonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

2.	   Do zawierania umów z podwykonawcami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 	cywilnego na czele z art. 647 ¹k.c. „przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za 	zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą jest konieczność przedstawienia inwestorowi 	przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub jej projektu wraz ze stosowną częścią 	dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy”.

§ 4

Terminy wykonania

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

- Wymagany termin zakończenia robót – 21 dni licząc od daty podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do 8 .12.2009r.

- Terminy wykonania poszczególnych elementów , które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego , określa harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 12 ust.1  niniejszej umowy.

§ 5

Nadzór

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie 	pana….................................Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach 	umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst 	jednolity: DZ.U z 2006r., Nr156 poz.1118 z późń. zm.).

- Nadzór  merytoryczny nad realizacją zadania będzie prowadził przedstawiciel Zarządu Dróg 	Wojewódzkich Katowice - ….........................

- Wykonawca  ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  …..  nr uprawnień …..............  	specjalności ….................., jest wpisany na listę członków …..........o numerze  	ewidencyjnym..................  i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 	z datą      ważności do dnia …............................

§ 6

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

a)   protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b)   nadzór  inwestorski

c)   dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w  dniu podpisania umowy,

d)  dokonywanie i potwierdzenie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonego przez Wykonawcę

e)   dokonanie odbiorów robót:

    - zanikających i ulegających zakryciu,

    - końcowych,

    - pogwarancyjnych.

2  Obowiązki Wykonawcy:

    - prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 	dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi 	normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i 	innymi obowiązującymi przepisami,

    - zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

    - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

    - dokonanie  inwentaryzacji powykonawczej,

    - prowadzenie dziennika budowy  po zakończeniu robót  i przekazanie go inwestorowi na co najmniej 3 dniu przed dniem odbioru końcowego.

    - odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,

f)	uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej do dnia 	odbioru końcowego,

h)	zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz 	bieżącą inwentaryzacją powykonawczą i naniesienia wykonanych robót na mapę,

i)  ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą 	wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 	przepisami  technicznymi i prawnymi .

§ 7

Warunki płatności

1.	Płatność za wykonane roboty nastąpi 1 fakturą końcową. Zamawiający nie przewiduje   faktur 	przejściowych.

2.	Termin płatności faktury końcowej – 30 dni licząc od daty otrzymania faktury  wraz z 	dołączonym  bezusterkowym protokołem odbioru.

3.	Zamawiający zastrzega, że realizacja  przebiegać będzie w oparciu o sporządzony przez 	Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy, który zostanie przedłożony 	Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

4..	Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie   bezusterkowy protokół odbioru 	wykonanych robót, podpisany przez  obie strony.

§ 8

- Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z SIWZ, dokumentacją, oraz warunkami niniejszej umowy.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

§ 9

Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale osób trzecich ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. Odpowiedzialność Wykonawcy oraz osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego jest solidarna. Jeśli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty należności za wykonane prace (czynności), stanowiące część składową przedmiotu umowy, to Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 11 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej (brutto).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …......... zł w formie: …................... do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych ewentualnie w protokole odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dacie jej zawarcia, w części odnoszącej się do 70% jego wartości, z ważnością 21 dni ponad termin określony w § 4 ust 3 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy:

    - 70% co stanowi kwotę ….............. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania 	zamówienia 	i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

    - 30% co stanowi kwotę …................. zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad - w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

    - za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Jeśli kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 12

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową jako całości, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Strony postanawiają, ze przedmiotem odbiorów częściowych będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu z tym, że odbiór tych robót nastąpi w terminie do 2 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca zgłosi wpisem do Dziennika budowy, i powiadomi w formie faksu Zamawiającego o dokonanym wpisie, a Zamawiający zobowiązuje się do dokona ich odbioru niezwłocznie przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 1 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności   Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonywanych prób i atesty

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 	następujące uprawnienia:

1) 	jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając 	odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 	odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w 	protokole 	usunięcia wad.

2) 	 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w wysokości 10 % wartości zakresu robót, w którym stwierdzono wady,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi przez osobę trzecią działającą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.	Strony postanawiają, że czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 	wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 	stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 	zastrzeżonego terminu, Zamawiający odstąpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze 	wykonanie umówionych czynności innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. O 	wybranym uprawnieniu Zamawiający na piśmie powiadomi Wykonawcę.

12.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były 	przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 	wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 	Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy także, jeżeli:

    - w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,

    - wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 21 dni,

    - wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego.

11 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający wykonuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z powyższych przyczyn.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiający może po uprzedzeniu Wykonawcy na 9 dni naprzód, wkroczyć na teren robót, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynoszą –  60 miesięcy.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

- W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 15

Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 	której

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił

warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 jest nieważna.

§ 16

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do

Zamawiającego.

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory    rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2006r Nr.156 poz. 1118z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007r nr 223, poz. 1655).

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 19

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:

1 -Harmonogram rzeczowo – - terminowo -finansowy

2 - SIWZ wraz z załącznikami do niej,

Zamawiający: 		                         		 		     Wykonawca: