Załącznik do protokołu Nr XIV/04

z sesji Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr XIV/125/04

Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 stycznia 2004r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym           (t.j. z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.

Rada Gminy w Rudniku

uchwala:

§1

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§3

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rudnik Nr.XII/106/03 z dnia 10 grudnia w sprawie „uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Rudnik w latach 2004-2007.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku opracował plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 i złożył wniosek o jego zatwierdzenie.

Uchwalenie planu stosownie do postanowień art. 21 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę    i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi kompetencje Rady Gminy.

W świetle obowiązującego prawa Rada Gminy w Rudniku postanawia jak w sentencji ww. uchwały.

- Załącznik do uchwały Nr XIV/124/04
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Wieloletni planu

rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych na lata 2004 – 2007

będących w posiadaniu

Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych

w Rudniku .

Spis  treści:

- Informacja o planie wieloletnim

- Informacja ogólna o zakładzie

- Zaopatrzenie w wodę

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne                              w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

- Podsumowanie

- Informacja o planie wieloletnim.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r. Poz 747 z późń zm.). Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Plan ten, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy uchwala Rada Gminy.
Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia o którym mowa w art. 18.

- Informacja ogólna o zakładzie.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego. Podstawowym zadaniem zakładu jest konserwacja, modernizacja oraz eksploatacja urządzeń służących do uzdatniania wody.

- Zaopatrzenie w wodę.

System zaopatrzenia w wodę Gminy Rudnik oparty jest w głównej mierze na własnym ujęciu wody podziemnej czwartorzędowej. Ujęcie to położone jest w Rudniku i eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.
Łączna długość sieci będąca pod opieką zakładu wynosi 106 km, w tym 66 km sieci głównej i 40 km przyłączy.
Roczne wydobycie wody z tego ujęcia wynosi około 180 tyś. m3 co pozwala na zaopatrzenie czternastu jednostek osadniczych Gminy Rudnik. Stopień zaopatrzenia w wodę terenu Gminy Rudnik uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie ponad 99% mieszkańców. Na dzień 1 stycznia 2004 w Gminie Rudnik podłączonych do sieci było 1195 odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania.

W latach 2004-2007 poza bieżącą konserwacją oraz usuwaniem zaistniałych awarii przewiduje się wykonanie następujących zadań   wymagających większych nakładów finansowych.

- Wymiana  przyłączy  wodociągowych w Gamowie i Strzybniku (są to najstarsze i najbardziej awaryjne przyłącza).

- Wymiana najbardziej awaryjnego odcinka wodociągu pomiędzy Gamowem a Strzybnikiem.

- Sukcesywna wymiana wszystkich wodomierzy i zaworów kulowych.

| Rok | Zadanie | Koszt | Finansowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | - wymiana wodomierzy – Rudnik - wymiana złoża filtracyjnego – AKSUW Rudnik - wymiana przyłączy wodnych – Strzybnik, Gamów - remont zbiorników wody pitnej – Rudnik | 30 tys. 12 tys. 12 tys. 6 tys. | środki własne środki własne środki własne środki własne |
| 2005 | - wymiana wodomierzy – Szonowice, Czerwięcice - wymiana przyłączy wodnych – Strzybnik, Gamów - wymiana sieci wodociągowej – Strzybnik, Gamów | 30 tys. 10 tys. 20 tys. | środki własne środki własne środki własne |
| 2006 | - wymiana wodomierzy – Brzeźnica, Łubowice - wymiana sieci wodociągowej – Strzybnik, Gamów - wymiana szafy sterowniczej – APS Grzegorzowice | 30 tys. 20 tys. 10 tys. | środki własne środki własne środki własne |
| 2007 | 1. wymiana wodomierzy – pozostałe miejscowości 2. wymiana szafy sterowniczej – APS Czerwięcice | 40 tys. 10 tys. | środki własne środki własne |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.

Zadaniem priorytetowym w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jest obniżenie ilości wody niesprzedanej, tzn. strat wody na sieci wodociągowej. Powyższy cel Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku zamierza osiągnąć przez zmniejszanie ilości awarii wodociągowych, które będzie można uzyskać sukcesywnie w miarę postępujących wymian sieci. Zarówno wymiana kilkunastoletnich przyłączy jak                i najbardziej awaryjnego odcinka sieci wodociągowej pomiędzy Strzybnikiem                  i Gamowem przyczynią się w znacznym stopniu do zmniejszenia strat wody wynikających z częstych awarii wodociągu na tym odcinku, co będzie się wiązało          z bardziej racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych na terenie gminy.

- Podsumowanie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku wnioskuje o uchwalenie wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 zgodnie z zaproponowanym brzmieniem