PRZETARGI

GMINA RUDNIK UL.KOZIELSKA 1,

47-411 RUDNIK,

WOJ. ŚLĄSKIE, POWIAT RACIBORSKI

Tel. 032/4106421, 4106418, Faks.032/4106421 wew.123,

www: gmina-rudnik.pl, e-mail przetargi@gmina-rudnik.pl

.

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na odbudowę drogi do pól  w miejscowości  Ligota 	Książęca – Łubowice o dł. 1.134 km.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  w cenie 10,00 zł można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy

Rudnik  przy ul. Kozielskiej 1 w pokoju nr 5  w godzinach od 7.00 – 15.00, a w środy od  9.00 – 17.00, lub za pobraniem pocztowym,  na konto 77-84750006-2001-0000- 1283-0004 Bank Spółdzielczy Racibórz.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Norbert Parys     tel. 4106428 - w sprawie przedmiotu zamówienia.

- Helena Kampik   tel. 4106428  wew. 107 mail  przetargi@gmina – rudnik.pl – w sprawie  procedury

przetargowej.

2. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na odbudowie drogi dojazdowej do pól w miejscowości

Ligota Książęca – Łubowice o dł. 1.134 km.

Zakres robót obejmuje:

- odtworzenie trasy  - 1.134 km,

- rozbiórkę elementów  dróg i przepustów – 65 m³,

- wykonanie wykopów -556   m³,

- wykonanie nasypów- 398 m³,

- wykonanie przepustów i mostu – 6m,

- wykonanie koryta – 3373m²,

- podbudowę z tłucznia kamiennego- 3759m²,

- czyszczenie i skropienie warstw – 347 m²,

- wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego – 332 m²,

- umocnienie skarp – 418 m²,

- oznakowanie pionowe – 8 szt,

- wykonanie bariery ochronnej  stalowej 24 m.

w.g kodu CPV – 45233123-7

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Nie dopuszcza się składanie oferty wariantowej.

5. Termin realizacji zamówienia wymagany –  8 tygodni - licząc od daty podpisania umowy.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- spełniają wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1.000,00 zł  słownie:  jeden tysiąc złotych.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena oferty  – 100 %

9. Miejsce i termin składania ofert.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik ul. Kozielska 1 w

terminie do dnia  01.08.2005 r do godz.10.00.  z napisem:„Oferta przetargowa – na roboty drogowe w

miejscowości  Ligota Książęca – Łubowice.

10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.08.2005 r o godz.10.15 w Sali Narad I piętro.

11.Termin związania ofertą: 30 dni (licząc bieg terminu od upływu terminu składania ofert do zawarcia umowy).