# Załącznik do protokołu Nr XXX/05

z sesji Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 września 2005 r.

Uchwała Nr XXX/297/05

## Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006 – 2009 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych

w Rudniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

Rada Gminy Rudnik

uchwala:

§ 1

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006 – 2009 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rudnik Nr.XIV/125/04 z dnia 28 stycznia 2004roku w sprawie „uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku opracował plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006 – 2009 i złożył wniosek o jego zatwierdzenie.

Uchwalenie planu stosownie do postanowień art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę            i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi kompetencje Rady Gminy.

W świetle obowiązującego prawa Rada Gminy w Rudniku postanawia jak w sentencji ww. uchwały.

### Załącznik do Uchwały Nr XXX/297/05

Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 września 2005 r.

Wieloletni planu

rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych na lata 2006 – 2009

będących w posiadaniu

Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych

w Rudniku

Spis  treści:

- Informacja o planie wieloletnim

- Informacja ogólna o zakładzie

- Zaopatrzenie w wodę

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne                              w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

- Podsumowanie

- Informacja o planie wieloletnim.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r. Poz 747 z późń zm.). Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Plan ten, na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy uchwala Rada Gminy.
Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju Gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz ustaleniami zezwolenia o którym mowa w art. 18.

- Informacja ogólna o zakładzie.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego. Podstawowym zadaniem zakładu jest konserwacja, modernizacja oraz eksploatacja urządzeń służących do uzdatniania wody.

- Zaopatrzenie w wodę.

System zaopatrzenia w wodę Gminy Rudnik oparty jest w głównej mierze na własnym ujęciu wody podziemnej czwartorzędowej. Ujęcie to położone jest w Rudniku i eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku. Łączna długość sieci będąca pod opieką zakładu wynosi 106 km, w tym 66 km sieci głównej i 40 km przyłączy.

Roczne wydobycie wody z tego ujęcia wynosi około 180 tyś. m³ co pozwala na zaopatrzenie czternastu jednostek osadniczych Gminy Rudnik. Stopień zaopatrzenia w wodę terenu Gminy Rudnik uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie ponad 99% mieszkańców.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania.

W latach 2006-2009 poza bieżącą konserwacją oraz usuwaniem zaistniałych awarii przewiduje się wykonanie następujących zadań   wymagających większych nakładów finansowych.

- Budowa 2km sieci wodociągowej łączącej miejscowości Gamów – Sławienko, wraz z przyłączami do budynków.

- Sukcesywna wymiana  wodomierzy które przekroczyły okres ważności.

- Wymiana  pomp głębinowych.

- Wymiana złoża filtracyjnego na AKSUW w Rudniku.

| Rok | Zadanie | Koszt | Finansowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | - budowa 2 km sieci wodociągowej Gamów – Sławienko - wymiana wodomierzy - Wymiana jednej pompy głębinowej | 50 tys. 30 tys. 15 tys. | środki własne środki własne środki własne |
| 2007 | - wymiana złoża filtracyjnego – AKSUW Rudnik - wymiana wodomierzy - wymiana szafy sterowniczej – AP Grzegorzowice | 35 tys. 30 tys 10 tys. | środki własne środki własne środki własne |
| 2008 | - wymiana drugiej pompy głębinowej - wymiana wodomierzy - wymiana szafy sterowniczej – APS Grzegorzowice | 15 tys. 30 tys. 10 tys. | środki własne środki własne środki własne |
| 2009 | 1. wymiana sieci wodociągowej Strzybnik – Gamów 2. wymiana szafy sterowniczej – AP Czerwięcice 3. Wymiana łączności pomiędzy przepompowniami z radiowej na GSM | 25 tys. 10 tys. 15 tys. | środki własne środki własne środki własne |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.

Zadaniem priorytetowym w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jest obniżenie ilości wody niesprzedanej, tzn. strat wody na sieci wodociągowej. Powyższy cel Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku zamierza osiągnąć przez zmniejszanie ilości awarii wodociągowych, które będzie można uzyskać sukcesywnie w miarę postępujących wymian sieci. Zarówno wymiana kilkunastoletnich przyłączy jak i najbardziej awaryjnego odcinka sieci wodociągowej pomiędzy Strzybnikiem  i Gamowem przyczynią się w znacznym stopniu do zmniejszenia strat wody wynikających z częstych awarii wodociągu na tym odcinku, co będzie się wiązało  z bardziej racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych na terenie Gminy.

- Podsumowanie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku wnioskuje o uchwalenie wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych na lata 2006 – 2009 zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.