Uchwała Nr III/20/2018

Rady Gminy Rudnik

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik

uchwala:

§ 1

- Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2033 – w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2022, w  zakresie zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie – pomoc dla Powiatu Raciborskiego”,

- „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna”,

- „Efektywne zarządzanie energią – Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik”,

- „Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach”

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 – w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania z zakresu „Przebudowy drogi powiatowej nr 3503S oraz budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”.

Kwota zabezpieczona w budżecie na 2019r. wynosi 2.398.384zł. Wartość po przetargu wynosi 3.063.109,58zł. + koszty nadzoru budowlanego (ok. 30.000zł.).

W związku z powyższym kwota niezbędna na realizację zadania to ok. 3.100.000zł.

Gmina Rudnik otrzymała informację o planowanym partycypowaniu Powiatu Raciborskiego w tym zadaniu w wysokości 1.549.192zł., w tym 1.199.192zł. w 2019r. oraz 350.000zł. w 2020r.

W związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2019r. konieczne jest wyższe zaawansowanie środków Gminy Rudnik – do wysokości 1.899.192zł. Planowana jest refundacja przez Powiat Raciborski poniesionych w 2019r. wydatków w wysokości 350.000zł. w 2020r.

Ponadto zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na 2018r. w zakresie zadań:

- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna,

- Efektywne zarządzenie energią – Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik,

- Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach.