Rudnik dnia  23. 05.2006r

PRZETARGI

GMINA RUDNIK

UL.KOZIELSKA 1, 47-411 RUDNIK,

WOJ. ŚLĄSKIE, POWIAT RACIBORSKI

Tel. 032/4106418, 4106428, Faks. 032/4106421 wew.123,

www: gmina-rudnik.pl, e-mail przetargi@gmina-rudnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO

na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do pól w Strzybniku.

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10,00 zł można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Rudnik przy ul. Kozielskiej 1 w pokoju nr 5 w godzinach od 7.00 – 15.00, a w środy od  9.00 – 17.00,  lub za zaliczeniem pocztowym ponosząc dodatkowo koszty przesyłki, przekazując kwotę na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Racibórz nr  77- 84750006 -2001- 0000 - 1283-0004

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Norbert Parys     tel. 4106428 - w sprawie przedmiotu zamówienia.

- Helena Kampik   tel. 4106428  wew. 107 mail  przetargi@gmina – rudnik.pl – w sprawie procedury

przetargowej.

2.	Przedmiotem zamówienia jest odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól w Strzybniku o długości 	500 mb, szerokości 3,0 m – dot. I etapu.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- wykonanie warstwy odsączającej i ułożenie płyt drogowych o pow. 90 m ²,

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża z wykonaniem nawierzchni z tłucznia  o gr. 15 cm pow. 426 m2,

- wykonanie koryta  o gr. 20 cm i pow. 984m2 z odwozem ziemi, wykonanie warstw: odsączającej o gr.10 cm, warstwy dolnej z podbudowy z tłucznia o gr. 10 cm i warstwy górnej o gr. 10 cm, wykonanie progów z krawężników o łącznej dł. 21mb.

wg kodu CPV  45233123 – 7.

3. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.	Nie dopuszcza się składanie oferty wariantowej.

5. 	Termin realizacji zamówienia pożądany  –   do 15 października 2006 r.

6. 	W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- spełniają wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

7.	 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. 	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty  – 100 %

9. 	Miejsce i termin składania ofert.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik ul. Kozielska 1 	w  terminie do dnia   12.06.2006r do godz.10.00.  z napisem: „Oferta przetargowa –Na odbudowę  i 	modernizację drogi dojazdowej do pól w Strzybniku. Nie otwierać przed dniem 12.06.2006 do 	godz.10.15.

10. 	Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.06.2006 r o godz.10.15  w Sali Narad I piętro.

- Termin związania ofertą: 30 dni (licząc bieg terminu od upływu terminu składania ofert).