#### Hajnówka dnia 22.02.2006r

BI.341/ 7 /2006

#### OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka ,

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka ,

tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej

60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2004rnr. 19,poz.177 z późn.zm./.

3.Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest budowa ul. Łabędziej i Żabiej /na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Łabędziej /  w Hajnówce o dł. 517,00 mb i pow. 2866,00m2

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień /CPV/-45233120-6 , 45232452-5, 28813100-5

4.Zakres robót.

4.1.Zadanie I.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy krawężników drogowych typu lekkiego o wym. 100x 15x30 cm w ilości 1010 mb

4.2.Zadanie II.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy materiałów do wykonania kanalizacji deszczowej  jn:

- rury PCV Ø 200 kl.”S” o dł.3 m                               – 44 szt.

- wpust żel. uliczny deszcz kołnierzowy                     – 19 szt.

- studzienki betonowe Ø 500/750 z osadnikiem          - 19 szt.

4.3.Zadanie III.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni  z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej -warstwy  ścieralnej gr.5 cm  na pow.2.866,00 m2 na istniejącej podbudowie z pospółki wykonanej przez Zamawiającego.

# 5.Wymagany  termin  realizacji zamówienia:

# 5.1.Zadanie I    - dostawa krawężników                               - do dnia 31.05.2006r /sukcesywnie/

# 5.2.Zadanie II   -dostawa materiałów do wykonania kanaliz. deszczowej - do dnia 15.06.2006r

# 5.3.Zadanie III  - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej /asfaltowej/  -

# w miesiącu  wrześniu 2006r

# 6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

# -Cena             - 90%

# -Gwarancja    - 10%

# 7.Wadium.

# Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

# 8.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

# 9.  Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości składania oferty wariantowej.

10.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

11.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

# 12.Miejsce i termin składania ofert.

# 12.1.Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  należy  złożyć  w siedzibie Zamawiającego  pok. Nr.219

# do dnia 23.03.2006r do godz. 10.00.

12.2.Koperta powinna być oznaczona – „OFERTA - Przetarg na budowę ulicy Łabędziej i Żabiej

w  Hajnówce”.

# 13.Otwarcie ofert.

# Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  23.03.2006r  o godz.1100

# w pok. Nr.208

# 14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

### 15.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

15.1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać  w siedzibie zamawiającego

w pok.Nr.208 lub prześlemy pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego

wykonawcy.

# 15.2.Cena za SIWZ – 30 zł

# 16.Opis warunków udziału w postępowaniu.

16.1.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  i

art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający

warunki dodatkowe:

16.2.Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

17.Pracownikami  upoważnionymi  do kontaktów z oferentami  są:

Jarosław Kicel  i Maria  Ginszt tel. 085 682 2875 , 085 682 6443  lub fax.085 682 2994