Załącznik nr 5

WZÓR - UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ......../2008

zawarta w dniu ............2008 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej        z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 21 – Zakładem Budżetowym Gminy Mysłowice, w imieniu którego działa:

mgr Lechosław Konieczny – Dyrektor

zwanym dalej „Inwestorem zastępczym” – działającym w imieniu i na rachunek Gminy Mysłowice zgodnie z zarządzeniem Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25.03.2008r.

a ................................................................ z siedzibą przy ul. ................... w ....................... reprezentowaną przez:

- ........................................

- ........................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

zawarta z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2008 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na „Remont –ułożenie posadzki z desek na widowni kina „Kosmos” przy ul. Dzierżonia 28 w Mysłowicach - Wesołej”,  którego   dokumentacja   stanowi   integralną  część   umowy, o następującej treści:

§ 1.

- Inwestor zastępczy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące roboty budowlane: „Remont –ułożenie posadzki z desek na widowni kina „Kosmos” przy     ul. Dzierżonia 28 w Mysłowicach - Wesołej”,  Szczegółowy zakres robót i ilości materiałów określa kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego oraz książki przedmiarów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Termin wykonania robót – 10 dni od daty podpisania umowy.

§ 2.

- Inwestor zastępczy powołuje do nadzoru nad całością robót oraz zatwierdzania wykonanych robót inspektora nadzoru: mgr inż. Stanisława Bolkowskiego.

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest .................................

§ 3.

- Całkowity koszt wykonania robót z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty udzielonego zamówienia publicznego w wysokości  ......................... zł netto + 22% podatku VAT (słownie:..............................................................................), tj. ................................... zł brutto.

- Strony ustalają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, którego zakres wynika wprost z kosztorysu ślepego i książki przedmiarów załączonych do SIWZ, jak również koszty nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zadania.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych przedmiotem zamówienia, a których nie można było przewidzieć, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnego zlecenia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru będą bezskuteczne.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie Inwestora zastępczego za pośrednictwem inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru, kosztorys powykonawczy oraz dostarczone dokumenty, o których mowa w pkt. 11, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Inwestora zastępczego.  Faktura wystawiona będzie na Urząd Miasta w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 lecz przekazana na adres MZGK w Mysłowicach ul. Partyzantów 21.

- Inwestor zastępczy dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru prace, z tym że wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości całego zamówienia. Płatność za roboty częściowe odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru robót częściowych.

- Protokół odbioru robót zostanie podpisany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca, a jeden inspektor nadzoru w terminie do 6 dni od daty zakończenia robót.

- Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora zastępczego o planowanym zakończeniu robót oraz uzgodni z inspektorem nadzoru datę i godzinę odbioru.

- Odbiór wykonanych robót zostanie dokonany w obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

- Wykonawca przedłoży Inwestorowi zastępczemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty:

1) protokoły odbiorów technicznych,

2) atesty na wbudowane materiały,

3)dokumentację którą przewiduje specyfikacja techniczna i instrukcję eksploatacyjną.

§ 4.

- Zapłata faktury VAT, o której mowa w § 3 pkt. 6 nastąpi przelewem z konta Urzędu Miasta Mysłowice na konto Wykonawcy w ............................ nr ................................... Data stempla Banku Urzędu Miasta jest datą wykonania zobowiązania (datą zapłaty faktury VAT).

- W przypadku uzasadnionej odmowy dokonania odbioru robót lub nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 11, termin zapłaty faktury VAT określony w § 3 pkt. 6 biegnie od daty dostarczenia tych dokumentów.

- Wykonawca zaznaczy na fakturze VAT nr i datę właściwej umowy.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT NIP: ....................... oraz jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

- Urząd Miasta oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT NIP: 222-00-12-288 oraz jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 6.

Wykonawca w ramach realizacji  przedmiotu  umowy  zobowiązuje  się  do wykonania robót w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami, w oparciu
o atestowane materiały i urządzenia.

§ 7.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadającym certyfikatom bezpieczeństwa i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.

§ 8.

Na każde żądanie Inwestora zastępczego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ITB oraz przekazać kopie.

§ 9.

Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

- Przyczyn zależnych od Inwestora zastępczego,

- siły wyższej.

Termin ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody w formie aneksu do umowy.

§ 10.

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Dotrzymywanie terminów robót w budynku.

- Informowanie Inwestora zastępczego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac i zagospodarowanie lub wywiezienie na składowisko powstałych odpadów.

- Ubezpieczenie własnej odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu umowy.

§ 11.

- Strony ustalają że:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci do Urzędu Miasta Mysłowice karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci do Urzędu Miasta Mysłowice karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Inwestora zastępczego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Inwestora zastępczego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, ten ostatni zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Inwestora zastępczego, ten ostatni zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Inwestora do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się należycie z warunków określonych w umowie, Inwestor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej. W takim wypadku Inwestor zastępczy zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego tych robót poprzez zlecenie ich osobie trzeciej lub siłami własnymi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, wobec czego kosztami zostanie obciążony Wykonawca, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12.

1.  Na  wykonane   roboty  określone   niniejszą   umową  Wykonawca   udziela   Inwestorowi
     zastępczemu   …  miesięcy  gwarancji   jakości  licząc  od  daty   odbioru   końcowego 
     przedmiotu umowy. Gwarancje  na  materiały  udzielone  zostaną  zgodnie  z  gwarancjami 
     producentów.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

a) wady  fizyczne  zmniejszające  wartość  użytkową,  techniczną  i  estetyczną  wykonanych
    robót,

b) usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji
    wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady.

4. W przypadku nie usunięcia wad w  terminie  Inwestorowi  przysługuje  prawo  zlecenia ich
    usunięcia  osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, o czym Inwestor  zawiadomi  Wykonawcę, 
    co najmniej na 14 dni wcześniej.

§ 13.

Inwestor zastępczy obciąży Wykonawcę kosztami zużytej wody oraz energii elektrycznej na podstawie odczytu wskazań zamontowanego przez Wykonawcę tymczasowego wodomierza oraz przystawki pomiarowej energii elektrycznej.

§ 14.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy, lecz przed jej podpisaniem Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, tj.: ........................ zł (słownie: .........................................).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Inwestora Zastępczego - Bank PKO SA nr 6612 4043 151111 000052 998043.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Inwestor przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Inwestor zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane, z zastrzeżeniem pkt. 7.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia, tj. ................................... zł (słownie: .........................................).

- Kwotę, o której mowa w pkt. 7 Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 15.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany i może być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Inwestora.

- Wykonawca nie może bez zgody Inwestora przenieść wierzytelności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 17.

Integralnymi elementami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Oferta Wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, drugi egzemplarz otrzymuje Urząd Miasta Mysłowice i dwa pozostałe egzemplarze Inwestor zastępczy.

INWESTOR ZASTĘPCZY:		                           	WYKONAWCA: