








Załącznik nr 6 do SIWZ








UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE - PROJEKT 

NR FZ.341 -         /09
W dniu  ................. 2009 r. w Zagrodnie pomiędzy Gminą Zagrodno z siedzibą w Urzędzie Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 52, NIP: 694-15-66-139, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Mieczysława Słoninę – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie:

Violetty Piętoń – Skarbnika Gminy
a ..............................................................................................................................

z siedzibą w .......................................... zarejestrowanym w .................................

................................................ nr rejestru ......................................... 
NIP: ............................................................. ,
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez osoby uprawnione:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na: „Adaptacji budynku na bazę ZUK” w Zagrodnie, zgodnie z projektem budowlanym.

2. Przedmiot umowy Wykonawca zakończy w dniu 30.06.2009 r.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy realizacji poszczególnych robót (obiektów) stanowi zał. nr 8 do SIWZ.

4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwszego terminu umownego wyniknie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

1. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Ogólne warunki umowy w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6A.

5. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2.

6. Projekt budowlany dostarczony Wykonawcy przy przekazaniu terenu budowy.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany wraz z oświadczeniem o kompletności w momencie przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ...........

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo, maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy i faktycznej ilości wykonanych robót.

2. Jednorazowe maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

netto: ......................... zł (słownie .................................................................)

plus należny podatek VAT  ....................% - .................................... zł  

(słownie ........................................................................................................)

brutto: .......................zł (słownie ..................................................................)

3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających, zaś ich wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia objętego niniejszą umową, będą one przedmiotem odrębnego zamówienia i rozliczenia. 

Roboty te będą rozliczane wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót wynikających z obmiaru.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót określonego niniejszą umową. O ograniczeniu zakresu robót Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana wg  kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny określone w ofercie Wykonawcy i nie będzie podstawą dla Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

§ 5

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą stanowić kary umowne, z tym, że kary te przyjmuje się z tytułów i w wysokościach ustalonych w rozdziale IV ogólnych warunków umowy.

§ 6

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. Zaś okres rękojmi kończy się z upływem 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu gwarancji.

§ 7

Rozliczenie robót, formy rachunków, terminy ich wystawienia oraz zapłaty ustala się zgodnie z rozdziałem III ogólnych warunków umowy.

§ 8

Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na zasadach określonych w pkt. 14-20 w rozdziale II ogólnych warunków umowy.

§ 9

Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony.

§ 10

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ...................................... ..............................zam. ..........................................................., który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane uprawniony jest  w szczególności do:

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

2. Inspektor nadzoru nie może wpisami do dziennika budowy dokonywać jakichkolwiek zmian treści umowy.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ....................................... ............................ zam. w ...............................................................................

4. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych  w ustawie Prawo Budowlane oraz upoważniony został dodatkowo do następujących czynności:

1) .....................................................................................................................

2) .....................................................................................................................

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia za przedmiot umowy w następującej formie (formach):

1) .....................................................................................................................

2) .....................................................................................................................

2. Strony postanawiają, że:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
3.  Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu zostanie ono zdeponowane na rachunku ..............................., a zwrotowi będzie podlegać kwota wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 12

Oprócz przypadków określonych w księdze III tytuł XV Kodeksu Cywilnego niniejsza umowa może być rozwiązana na zasadach określonych w rozdziale V ogólnych warunków umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Księgi III tytułu XV i XVI Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych, zaś w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 1 i 2 sporządzono w 3 egz., w tym 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
Zamawiający 








Wykonawca
 - strona 1

