









Załącznik nr 6

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE 

NR FZ.341 - ……../09
W dniu  ................. 200........r. w .................................................. pomiędzy Gminą Zagrodno, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 52, NIP: 694-15-66-139, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Mieczysława Słoninę – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie:

Violetty Piętoń – Skarbnika Gminy

a ...........................................................................................................................

z siedzibą w .......................................... zarejestrowanym w ............................... .....................................................nr rejestru ........................................................

NIP: ................................................................. 

,zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez osoby uprawnione:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na: 
„Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej, Olszanica (PGR) dz. 634” zgodnie z projektem budowlanym.

2. Przedmiot umowy Wykonawca zakończy w dniu 17.07.2009 r.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy realizacji poszczególnych robót (obiektów) stanowi załącznik nr 7 do SIWZ  przedmiar robót.

4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwszego terminu umownego wyniknie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

1. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Ogólne warunki umowy dostarczone Wykonawcy w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6A.
5. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2.
6. Projekt budowlany.
§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany wraz z oświadczeniem o kompletności w momencie przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia .............

§ 4 

1.  Strony ustalają, iż obowiązuje ich wynagrodzenie w formie ryczałtu, w kwocie  netto.......................(słownie.............................................................................) plus należny podatek VAT ..........% - .......................................................... zł. (słownie...........................................................................................................)
brutto: ..................zł. (słownie ........................................................................)

2. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót określonego niniejszą umową. O ograniczeniu zakresu robót zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana wg kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny określone w ofercie Wykonawcy i nie będzie podstawą dla Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

3.  Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, zaś ich wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia objętego niniejszą umową, będą one przedmiotem odrębnego zamówienia i rozliczenia. Roboty te będą rozliczane wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót wynikających z odbioru.

§ 5

Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania naliczać będą kary umowne, z tym, że kary te przyjmuje się z tytułów i w wysokościach ustalonych w rozdziale IV ogólnych warunków umowy.

§ 6

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. Zaś okres rękojmi kończy się z upływem 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu gwarancji.

§ 7

Rozliczenie robót, formy rachunków, terminy ich wystawienia oraz zapłaty ustala się zgodnie z rozdziałem III ogólnych warunków umowy.

§ 8

Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na zasadach określonych w pkt. 13-19 w rozdziale II ogólnych warunków umowy.

§ 9

Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony.

§ 10

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ......................................    ....................................................zam. .............................., który działa w  ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane uprawniony jest  w szczególności do:

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

2. Inspektor nadzoru nie może wpisami do dziennika budowy dokonywać jakichkolwiek zmian treści umowy.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .......................................

     ..................................................... zam. w ......................................................

4.  Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane oraz upoważniony został dodatkowo do następujących czynności:

1) .....................................................................................................................

2) .....................................................................................................................

3) .....................................................................................................................

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości 10 % wartości zamówienia za przedmiot umowy w następującej formie (formach):

    1/ ......................................................................................................................

    2/ ......................................................................................................................

2. Strony postanawiają, że:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

3.  Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu zostanie ono zdeponowane na rachunku Zamawiającego Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr konta 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040, a zwrotowi będzie podlegać kwota wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 12

Oprócz przypadków określonych w Księdze III tytuł XV Kodeksu Cywilnego niniejsza umowa może być rozwiązana na zasadach określonych w rozdziale V ogólnych warunków umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Księgi III tytułu XV i XVI Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych, zaś w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego.

§ 15
Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 1 i 2 sporządzono w 3 egz., w tym 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający 








Wykonawca

Załącznik nr 6A

OGÓLNE    WARUNKI    DO  UMOWY

· roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego

I. Przedmiot umowy strony określają szczegółowo w umowie zawieranej łącznie z niniejszymi warunkami.

II. REALIZACJA ROBÓT.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi. W przypadku konieczności wykonania pewnych robót przez podwykonawców, Wykonawca:

1) zawiadamia o tym Zamawiającego,
2) przed zawarciem umów z podwykonawcami na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

3) ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4) niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula (klauzule) dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono uwzględnione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

5) zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu  odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2. W przypadku prowadzenia robót na pasie drogowym Wykonawca obowiązany  jest do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie  z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt:  

1)  ogrodzenie i strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,

2) organizować ruch na czas budowy, ewentualnie wykonać objazdy,

3) badać zagęszczenie podłoża, nasypów, uzyskiwać świadectwa jakości materiałów,

4) badać równość nawierzchni, organizować i likwidować plac budowy,

5) obsługę geodezyjną na czas budowy, 

6) wykonać pomiary powykonawcze i sporządzić mapy powykonawcze,

7)  zapewnić warunki bezpieczeństwa.

4. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren robót  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na swój koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z  tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

8. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

a) wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

b) roboty - od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie,
c) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie robót przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót do wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych; z zastosowaniem preferencji krajowych.

10. Materiały, o których mowa w pkt. 9 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane,  wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu co do jakości.

11. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania  w budownictwie.

12. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o:

· konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

· niezwłocznie o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

13. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wraz z robotami dodatkowymi, jeżeli takie wystąpią.

14. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

15. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Wykonawca na rozpoczęcie czynności odbiorowych przedkłada 3 szt. operatu powykonawczego (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte na trwałe w jednej teczce ) zawierającego:

a) dziennik budowy,

b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej ( oryginały map ),

d) wykaz średnic i długości przewodów potwierdzony przez uprawnionego geodetę,

e) protokoły odbiorów technicznych, 

f) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów użytych do inwestycji,

g) karty gwarancyjne DTR,

h) wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z oświadczeniami o uporządkowaniu terenu,

i) wszystkie inne potrzebne dokumenty.    

16. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy  wyznaczone na usunięcie wad.

17. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenia,

b) i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy,

2) jeżeli wady nie mają charakteru trwałego Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad.

18. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia wad.

19. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór ostateczny.

20. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi.

21. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy usunie wady. Zamawiający nie traci prawa gwarancji.

22. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego, okres rękojmi dalsze 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu gwarancji.

III. ROZLICZENIE   ROBÓT
24. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie rachunku końcowego. 

25. Rozliczenie końcowe nastąpi rachunkiem końcowym po odbiorze całego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 13-19.

26. Podstawą wystawienia rachunku końcowego będzie protokół odbioru przedmiotu umowy oraz kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz pisemne oświadczenie od Podwykonawcy o wypłacie na jego rzecz wynagrodzenia za wykonany przez niego zakres robót.
27. Termin płatności wynosi do 21 dni od dnia doręczenia rachunku Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w pkt 26.

28. Miejscem płatności jest bank Zamawiającego Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr konta: 61 8658 0009 0017 3544 2000 0010.
29. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy przysługują odsetki umowne w wysokości odsetek ustawowych.  

IV. KARY

30. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy naliczać będą kary umowne.

31. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w dostarczeniu projektu technicznego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu umownego na dostarczenie projektu,

b) za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego z wyłączeniem pkt. 34 ppkt. 1a.

32. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

33. Nie wykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nie usunięcie wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego stanowi podstawę do rozwiązania umowy i zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.

V. ROZWIĄZANIE  UMOWY

34. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b)  gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

c)  gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d)  w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

e)  w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni,

f)  jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty wystawionego w terminie 60 dni po upływie terminu za zapłatę, określonego w  niniejszej umowie.

35. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

36. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża stronę z przyczyn, której odstąpiono od umowy lub wypowiedziano umowę.
37. Strony zgodnie postanawiają, iż zaliczeniom podlegają jedynie materiały wbudowane, chyba że Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyny dotyczącej Zamawiającego, wówczas Zamawiający odkupi materiały, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy lub upływu terminu wypowiedzenia umowy.

38. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.

VI. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY. 
39. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia w formach określonych w umowie.

40. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

41. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach i wysokościach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze robót

b) 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni po terminie rękojmi.

42. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający, bez odrębnego powiadamiania Wykonawcy może sfinansować usunięcie wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Załącznik nr 3 – strona 1

